2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目

(项目编号：HSCG4010910201)

竞争性磋商文件

采购人：中山市民众镇水利所

广东鸿厦工程管理咨询有限公司 编制

2019年1月

温馨提示

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准）

- 如无另行说明，响应文件递交时间为响应文件递交截止时间之前30分钟内。

- 递交响应文件截止时间一到，采购代理机构不接收供应商的任何相关   报价资料、证明文件。为此，请适当提前到达。

- 磋商保证金必须于第三部分《磋商须知》中规定的时间内到达指定账号（账号信息详见第三部分《磋商须知》）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因磋商保证金未到账而导致报价被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写报价一览表、分项报价表。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组名称必须对应。

- 请仔细检查响应文件是否已按磋商文件要求盖章、签名、签署日期。

- 响应文件应按顺序编制页码和目录。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了磋商文件而决定不参加本次报价的单位，在响应文件递交截止时间的3日前，按《竞争性磋商邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

8． 为响应国家节能环保的号召，请供应商尽量采用双面打印响应文件。

目   录

第一部分    竞争性磋商邀请函	1

第二部分    用 户 需 求 书	5

第三部分    磋商须知	10

第四部分    磋商、评审、成交	20

第五部分    合 同 书 格 式	30

第六部分    响 应 文 件 格 式	46

第一部分  竞争性磋商邀请函

第一部分 竞争性磋商邀请函

各（潜在）供应商：

广东鸿厦工程管理咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中山市民众镇水利所（以下简称“采购人”）的委托，拟对2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目（项目编号：HSCG4010910201）进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：HSCG4010910201

二、采购项目名称：2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目

三、采购项目预算金额（元）：本项目中介预算总价为746239.22元。本项目的报价上限价为中介预算价下浮10%即为 671615.30元，投标报价低于或等于报价上限价为有效报价，否则视为无效报价；其中税后安全生产措施费下限价为11936.52元，安全生产措施费不得低于下限价，否则视为无效报价。

四、采购数量：1宗

五、采购项目内容：2019年民众镇沙仔村内河整治工程（详见第二部分“用户需求书”、本项目施工图及中介预算）

六、合格供应商资格：

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；（提供有效的营业执照等相关证明复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2018年任意一个月或2017年财务状况证明文件或银行出具的资信证明材料复印件)

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(按响应文件格式提供填写）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2018年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明材料复印件。）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（按采购文件格式提供的资格声明函格式填写）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，并独立于采购人和采购代理机构；

3、供应商须具有有效的水利水电工程施工总承包三级或以上资质，并取得了有效的安全生产许可证；

4、投入本项目负责人必须具备水利水电专业二级（含以上级别）的注册建造师资格（广东省外企业必须为水利水电专业一级注册建造师资格），且取得水利行业或水利行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书，证书工作单位与供应商名称相符（提供证书和2018年10月、11月、12月由供应商为其购买的社保证明并加盖公章）；

5、采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录（查询期限至响应文件递交截止时间），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其采购文件一并保存。对被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件为无效响应；

6、供应商须完成“全国水利建设市场监管服务平台”（网址：http://xypt.mwr.gov.cn/)信息填报（提供相关证明）。同时，不接受在“全国水利建设市场监管服务平台”记有不良行为记录（且在公布有效期内）的供应商进行报价。〔供应商须在响应文件提供“全国水利建设市场监管服务平台”网站查询页面截图加盖单位公章以证明未记有不良行为记录。评审时，由采购代理现场登录“全国水利建设市场监管服务平台”网站，复核所有供应商的信用情况，并提供给磋商小组作为评审依据，如查实供应商在“全国水利建设市场监管服务平台”网站被记有不良行为记录（且在公布有效期内）或响应文件未提供查询页面截图的，则由磋商小组否决其报价。〕

7、本项目不接受联合体报价；

8、供应商须在采购代理机构登记报名且购买了磋商文件。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价（按响应文件格式提供的资格声明函格式填写）。

10、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目报价（按响应文件格式提供的资格声明函格式填写）。

七、登记报名及获取磋商文件的时间（北京时间）、地点、方式及磋商文件售价：

1、登记报名及购买磋商文件时间：符合资格的供应商应当在2019年1月15日至2019年1月22日每天上午8:30～12：00，下午2：00～5：30（公休节假日除外）到广东鸿厦工程管理咨询有限公司（地点：中山市东区城桂公路16号（五层501室））购买磋商文件，磋商文件套售价400元（人民币），售后不退，不办理邮购。

2、购买磋商文件方式：报名购买。购买磋商文件时需提交以下资料复印件并加盖供应商红色公章：1）营业执照副本；2）有效的资质证书；3）有效的安全生产许可证；4）购买人身份证（正反两面）。

购买磋商文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人及采购代理机构均无责任承担其是否符合合格供应商条件而引起的一切后果。

八、磋商保证金：供应商必须按磋商文件规定的方式提交磋商保证金，磋商保证金的有关事项按磋商须知的相关规定执行。

九、开标要求：本次磋商在本磋商文件规定的时间和地点进行，供应商法定代表人或其授权代表人必须携带本人身份证原件准时出席并签名报到以证其出席。

十、响应文件递交时间：2019年1月28日14:30-15:00。

十一、响应文件递交地点：广东鸿厦工程管理咨询有限公司开标室（地点：中山市东区城桂公路16号（五层502室））。

十二、响应文件递交截止时间：2019年1月28日15:00。

十三、磋商时间：2019年1月28日15:00。

十四、磋商地点：广东鸿厦工程管理咨询有限公司评标室（地点：中山市东区城桂公路16号（五层501室））。

十五、联系方式：

1、采购人：中山市民众镇水利所

联系人：罗工

电话：0760-85575827

2、采购代理机构：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

地址：中山市东区城桂公路16号（五层501室）

联系人：范先生

电话：0760-88169368

传真：0760-88169368

电子邮箱：gdhszc@126.com

十六、本项目的所有相关公告会在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东鸿厦工程管理咨询有限公司网（http://www.gdhongsha.com/）上公布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

广东鸿厦工程管理咨询有限公司

2019年1月15日

第二部分    用 户 需 求 书

第二部分　用户需求书

一、总则

- 项目内容：本工程位于中山市民众镇沙仔村上掘尾涌和二围掘尾涌，属河道疏浚工程，上掘尾涌疏浚长度约795m，二围掘尾涌疏浚长度约760m，总长约1555m。具体内容以中介预算及施工图等资料为准。

- 本项目的报价为总价包干。

- 采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改或调整。

- 本项目由成交供应商承包及负责磋商文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

- 成交供应商未经采购人批准，不得以任何方式转包或分包本项目。

二、项目说明

- 工期要求：自开工日起60日历天内完成工程全部内容。因成交供应商原因致使工期延误，对成交供应商处以1000元/天的处罚，但罚款总额不超过工程承包价的10%；由于成交供应商责任造成的拖延工期，成交供应商还应赔偿建设单位因此所增加的监理费酬金。由于采购人原因造成的工期延长，总工期可顺延。

- 供应商对磋商文件和工程量等有疑问，应书面形式向采购人提出，若工程量有误由设计或中介进行调整（但各分项工程量的误差在5%之内的不作调整，由供应商自行决定报价），采购代理机构与采购人将给与统一书面答复。

- 若供应商对工程量等无异议，或其他原因不对工程量提出疑问，则认为其默认本磋商文件所规定的内容、工程范围，成交后按工程范围及工程量清单执行，工程承包总价不作调整。

- 质保期：免费质量保修期为1年，从工程验收合格之日起开始计算。

- 属于保修范围的项目，成交供应商应在接到发包人通知后的 2天内派人保修，成交供应商未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，费用由成交供应商质量保修金中扣减，如质量保修金不足以抵扣的，则由成交供应商承担。发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修，如未能及时赶赴抢修而导致的后果及责任，由成交供应商承担。

- 施工前应认真阅读各具体设计图纸，领会设计意图，并采取必要的复核措施。并按图纸施工要点相关要求执行。

- 承包方式：本工程实行工程总承包，按成交价包人工、包材料、包设备、包运输、包税收、包管理、包质量、包工期、包安全、包文明施工等所有费用。成交供应商必须以直属施工队伍参加施工，不得转包。如施工单位出现有转包行为、有严重的质量问题并经警告也未能返工合格的、有破坏生产行为的，采购人有权终止合同并由成交供应商承担违约责任。

三、施工条件及管理要求

- 采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由成交供应商自行解决，其费用由成交供应商自理。

- 施工用水：由采购人提供施工用水接口，用水费用由成交供应商支付；施工用电：由采购人提供施工用电接口，用电费用由成交供应商支付。

- 进场施工人员必须严格遵守相关规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受检查。

- 成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干净。

- 成交供应商在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改时，成交供应商必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。

- 成交供应商必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接受监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。

- 响应文件中承诺并选定的项目经理及相应资质的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经采购人同意，成交供应商不得擅自撤离。

- 成交供应商在项目施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

- 成交供应商在项目施工期间，必须配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送采购人核准，提交监理单位备案。

- 成交供应商在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

- 验收合格前的施工现场的所有安全责任及因此产生的经济损失由成交供应商负责。

- 设备保管期：成交供应商由本项目工程进场施工起，直到整个工程竣工验收合格后2个月内。设备保管内容包括：本项目设备，相关电缆、电线等。

- 成交供应商负责工程用水用电及施工人员的住宿，负责所雇请人员的安全、暂住户口申报、劳动保险、安全生产、福利待遇等问题；

- 成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，确保施工安全和第三者的安全。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由成交供应商负责；

- 如有增加工程，须需书面向采购人申请，并经过采购人同意方可进行施工。

三、工程质量及验收标准

- 工程质量：合格工程。工程质量符合设计要求及《水利水电工程质量验收规程》合格或以上标准。

- 成交供应商在施工中如果工程质量不符合设计要求的有关规定，经质监部门评定工程质量不合格的，建设单位可以要求停工和返工，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不得顺延。

- 工程质量等级要求达到合格标准，若竣工验收未达到合格工程，则成交供应商必须无条件返工至合格工程为止,所需费用和由此导致工期延长所造成的一切损失由成交供应商负责，建设单位有权对成交供应商造成损失部分造价的10%进行罚款，罚款总额不超过工程总造价的10%。

- 成交供应商必须负责并保证本工程通过采购人组织的验收。

- 本工程严格按国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。

四、材料及设备要求

- 本工程所用的材料须满足国家及部门质量标准。

- 采购范围之内工程所用材料及施工设备，由成交供应商自行采购解决。

- 采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

五、工程款支付

- 本工程不支付预付款。

- 采购人按月（计量周期）支付完成进度工程款的70%给成交供应商。工程进度款的拨付按每月实际完成工程量，经本工程的监理单位或建设单位核实且相关资料完备，建设单位认可的70%支付工程款。工程完工验收后支付至承包合同总价的70%，工程完成结算后一年内支付至工程结算价的97%，工程结算价以财政结算审核价为准，余款3%作为质量保修金，待质量保修期满后一个月内支付（无息）。

- 成交供应商在每次收取工程款时须向采购人出具中山市税务部门开具的税务发票，并自行完税。

- 若发生下列情况，成交供应商剩余的工程质保金由采购人代为扣减，若工程质保金不足，采购人有权追偿：

（1）属于成交供应商施工质量责任，需返工或重修，但成交供应商没有及时进行，致使采购人另外聘请其它施工队伍完成，所产生的费用由采购人在成交供应商的质保金中扣减抵消。

（2）属于成交供应商职责范围的收尾工作或遗留问题，成交供应商没有按期完成或问题悬而未决，致使采购人另外聘请其它施工队伍完成，所产生的费用由采购人在成交供应商的质保金中扣减抵消。

六、履约担保

成交供应商在合同签定前应提交（以转帐或银行保函形式）履约工程保证金，成交供应商履约保证金为成交价的5%。成交供应商应保证其履约担保在工程结算经财政部门审核完毕前一直有效。采购人在工程结算经财政部门审核完毕后28天内，把履约担保退还给成交供应商。

七、竣工资料归档要求

成交供应商的工程档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在工程施工过程应及时做好收集、汇总和整理工作。在验收后15天内提交完成的工程资料。

八、采购人配合事项

供应商在响应文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

九、附件：《2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目》施工图

《2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目》中介预算

第三部分   磋 商 须 知

第三部分  磋商须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商邀请中所述项目。

1.2 在磋商文件中标有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效报价。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：中山市民众镇水利所，广东鸿厦工程管理咨询有限公司。

2.2 “采购代理机构”是指：广东鸿厦工程管理咨询有限公司。

2.3 “采购人”是指：中山市民众镇水利所。

2.4 “响应供应商”（供应商）是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.5  合格的供应商是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合磋商文件规定的供应商资格要求。

3）符合本磋商文件采购项目的特殊条件要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性磋商响应文件”（响应文件）是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8  磋商小组：磋商小组是依法组建的专门负责本次采购评审工作的临时性机构。

2.9 日期：指公历日。

2.10 时间：指每天24小时制。

2.11 合同: 指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.12 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

2.13 磋商文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯文件，包括电报和传真发送。

3. 合格的货物、服务和工程

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

3.3 合格的工程：满家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

4．磋商费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标的招标代理服务费由成交供应商支付，按国家有关规定执行。

（1) 招标代理服务费币种与成交通知书中成交价的币种相同。

（2) 招标代理服务费不列在投标报价中。

（3) 成交人在收到成交通知书当天向招标代理机构交纳招标代理服务费，以成交通知书中的成交金额作为收费的计算依据。

（4）招标代理服务费以银行划账或现金等形式用人民币一次性支付。

招标代理服务费递交账户：

收款单位名称：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

开户银行名称：中国工商银行中山东苑支行

银 行 账 号：2011014609000007041

（事由（备注）：2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目招标代理服务费）

（5）招标代理服务费的收费标准按国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格 [2011]534号）的规定按差额定率累进法计算并下浮20%收取，以成交通知书中确定的成交金额作为收费的计算依据（如按以上标准计算招标代理服务费不足伍仟元的按伍仟元收取）。本项目为工程类，成交金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 工程招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.0% |
| 100-500部分 | 0.7% |
| 500-1000部分 | 0.55% |
| 1000-5000部分 | 0.35% |

例如：某工程项目，成交金额为100万元，总共交纳的招标代理服务费为：

总共交纳的招标代理服务费＝（100万以下部分的招标代理服务费）

合计收费：100万元×1.0％＝1万元

二、竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件的构成

5.1竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

1）竞争性磋商邀请函；

2）用户需求书；

3）磋商须知；

4）磋商、评审、成交

5) 合同书格式；

6) 竞争性磋商响应文件格式；

7) 在磋商过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等。

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

5.3 竞争性磋商文件的澄清

5.3.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为磋商文件的一部分，对供应商有约束力。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商。

5.3.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.4竞争性磋商文件的补充和修改

5.4.1采购代理机构可以用书面补充通知的方式对竞争性磋商文件进行补充和修改。

5.4.2 所发出的补充通知将于递交响应文件截止时间前发往所有购买竞争性磋商文件的供应商。该补充通知作为竞争性磋商文件的一部分。供应商在收到该通知后应立即向采购代理机构回函确认。

5.4.3考虑到补充通知的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟递交响应文件截止时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时点5日前，并将变更时点书面通知所有磋商文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

三、竞争性磋商响应文件的编制

6.响应文件编制基本要求

6.1 响应文件构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于以下内容：

（1）自查表

1）资格性/符合性自查表

2）评审项目响应资料表

（2）价格文件部分

1）报价一览表

2）分项报价表

（3）商务文件部分

- 报价书

- 法定代表人资格证明书及授权委托书

- 联合体共同投标协议书

- 磋商保证金交纳凭证

- 磋商保证金退还说明

6）招标代理服务费承诺书

7）中小企业声明函

8）残疾人福利性单位声明函

9）监狱企业的证明文件

10）资格声明函

11）供应商综合概况

12）商务条款响应表

（4）技术文件部分

根据竞争性磋商文件的有关技术指标和要求，供应商提供必要的技术方案，应包括以下：

- 与用户需求书差异表

- 施工组织设计方案

- 项目负责人简历表

- 拟投本项目施工管理主要人员明细表

- 质保期服务承诺

- 采购人配合内容

供应商有义务按照以上构成要求将响应文件编上唯一的连贯页码、编排详细目录并装订成册，不得出现重页或缺页。

6.2 响应供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.3 响应供应商提交的磋商响应文件及其与（招标采购单位）就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

6.6响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.7如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

8.  供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

9.  供应商所报的报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。报价不是固定价的响应文件将作为非实质性响应竞争性磋商文件。

10. 成交供应商最终分项报价表的每项金额变动按第一次报价和最终报价之间的比例统一变动。按照最终的成交价格重新拟定报价明细提交采购人。

11. 本次采购采用总价承包方式，要求按成交价包人工、包材料、包设备、包质量、包工期、包安全、包安全防护、文明施工措施等有关费用。除出现中介预算工程量清单中未包含的内容和建设单位提出变更所增减的工程量外，供应商所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12. 供应商必须按照采购人提供的资料及相关编制办法编制报价。其他不可预见费用报价应包括但不限于以下的一切费用：

1）施工场地，包括仓库、临时设施、材料堆放场地等；

2）暂停施工所引起的成交供应商的费用；

3）土方、余泥的运输及排放等。

五、 备选方案

13.1 只允许供应商有一个报价方案，否则将被视为无效报价（竞争性磋商文件允许有备选方案的除外）。

六、 联合体报价

14.1 组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

14.2 本项目不接受联合体报价（竞争性磋商邀请函另有约定除外）。

七、 供应商资格证明文件

15.1 供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加报价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。

15.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15.3 证明报价标的的合格性和符合磋商文件规定的文件。

八、 磋商保证金

16.1 供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。

16.2★磋商保证金为￥5000.00（大写：人民币伍仟元整），符合资格的供应商应在响应文件递交截止时间前一次性缴纳磋商保证金并成功到达指定银行账号，否则视为无效保证金。

16.3磋商保证金转入或汇入以下账户：

户名：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

开户银行：中国工商银行中山东苑支行

账号：2011014609000007041

（事由（备注）：2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目磋商保证金）

16.4 凡未按规定交纳磋商保证金的报价，其响应文件为无效响应。

16.5 如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

16.6 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.7 有下列情形之一的，磋商保证金将被依法不予退还：

1) 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

2) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的。

3）成交供应商在规定期限内未能按磋商文件规定签订合同放弃成交。

4）在磋商期间用不正当手段影响磋商结果。

九、递交响应文件截止时间

17.1 本次磋商的递交响应文件截止时间见第一部分《竞争性磋商邀请函》的规定。

17.2 本次磋商的响应文件递交时间见第一部分《竞争性磋商邀请函》的规定，采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

17.3 在推迟了递交响应文件截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

十、 报价有效期

18.1 ★从递交响应文件截止日起，报价有效期为60天。

18.2 在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收，同意延期的供应商原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

18.3 报价有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应竞争性磋商文件。

十一、 响应文件的份数、密封和递交

19.1 供应商应编制响应文件正本一份（含与响应文件内容相同的电子响应文件U盘/光盘一份）和副本三份。

19.2 电子响应文件U盘/光盘封面注明公司名称和项目编号。电子响应文件内容应与供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，如有不同，以纸质响应文件为准。

19.3 响应文件的副本可采用正本的复印件，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

19.4响应文件的正本及所有副本的封面或首页均须加盖供应商公章。

19.5 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人资格证明书》、《法定代表人授权委托书》应附在响应文件中。

19.6 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

19.7★在磋商文件中已明示需盖章及签名之处，响应文件正本均须加盖供应商公章，并经供应商法定代表人或其授权代表签名或盖章。

19.8 传真和电传的响应文件将被拒绝。

19.9 如磋商文件要求提供原件查验的，请供应商附原件清单。

20. 响应文件的密封和标记

20.1 正本一份和电子响应文件一起单独封装，副本三份一起单独封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上清晰标明“正本”、“副本”字样。

20.2 封套上均应按以下要求标记：

“递交：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

项目名称：（项目名称）         项目编号：（项目编号）

在（磋商时间）前不得启封”的字样。”

20.3如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

21.响应文件的递交

21.1所有响应文件应于第一部分《竞争性磋商邀请函》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

21.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

十二、响应文件的修改与撤回

22.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

22.2 供应商在递交响应文件后，可以撤回其报价，但供应商必须在规定的递交响应文件截止时间前以书面形式告知招标采购单位。

22.3 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

十三、磋商、评审、成交

见磋商文件第四部分。

十四、询问、质疑和投诉

23.询问

供应商对政府采购活动事项磋商文件、采购过程和成交结果有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《竞争性磋商邀请函》中“招标采购单位的名称、地址和联系方式”。

24.质疑

24.1 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向招标采购单位书面提出质疑：

1） 磋商文件在政府采购信息发布媒体上公示5个工作日；供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起7个工作日内提出质疑；

2）	供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑；

3）招标采购单位在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

4）供应商提出质疑时应当提交《质疑书》并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、电话等；

- 所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

- 提起质疑的日期；

5)质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑政府采购项目的供应商；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

24.2质疑联系人：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

地址：中山市东区城桂公路16号（五层501室）

联系人：邝小姐

电话：0760-88169368

传真：0760-88169368

25.投诉

25.1供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

25.2下列情形投诉将不予受理：

1）	投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的当事人；

2）	被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

3）	所投诉事项未经过质疑的；

4）	所有投诉事项超过投诉有效期；

5）	以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

6）	同一投诉事项已经采购人上级部门投诉处理的；

7）	投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

25.3 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

1）	一年内三次以上投诉均查无实据的；

2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

十五、合同的订立和履行

26. 合同的订立

26.1采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。并向采购代理机构递交合同原件一份备案。

27. 合同的履行

27.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

27.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

27.3成交人无故放弃成交资格或签订合同后不履行合同义务的，将严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定，由采购代理机构不予退还其交纳的磋商保证金，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

十六、适用法律

28. 采购人、采购代理机构及响应供应商的一切采购活动均参照适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规。

十七、其他说明

29. 供应商信用信息相关说明

29.1供应商可自行登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）查询自己的信用信息，若上述网站上显示有供应商的不良信息而该不良信息实际已经执行完成或过期的，请及时跟上述网站管理部门联系。开标当天仅依据当天在上述网站上的查询记录进行审查。

29.2供应商提供的信用报告必须由在中国人民银行进行备案的第三方信用服务机构出具，否则将影响其商务得分。

30.供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

31.供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十八、知识产权

32. 供应商应保证，采购人在中华人民共和国接受供应商提供的服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他合法权利的起诉或法律和经济纠纷。否则，供应商应承担一切责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于索赔、律师费、诉讼费、采取补救措施的费用等）。

33. 报价应包括所有应支付的对专利权、商标权和著作权等而需要向其他方支付的税费。

十九、磋商文件的解释权

本竞争性磋商文件的解释权归广东鸿厦工程管理咨询有限公司所有。

第四部分   磋商、评审、成交

第四部分　磋商、评审、成交

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的相关规定确定以下评审方法、步骤及标准：

- 评审方法

1. 评审方法采用综合评分法。在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且提交最后报价的响应文件，磋商小组将按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商作为成交供应商。

2. 通过初步审查的有效报价供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

3. 供应商签到时间以供应商递交响应文件到指定位置为准。

- 磋商小组

1.  本次采购依法组建磋商小组。

2.  磋商小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

3.  磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

4.  磋商小组依采购有关法规以及竞争性磋商文件的规定，磋商小组所有成员集中对响应文件进行初步审查，初步审查后，磋商小组按照顺序分别与各供应商的法定代表人或者授权代表人务必携带身份证明原件到评审现场进行商务、技术和价格的磋商，磋商的轮次依实际情况确定。磋商小组在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且提交最后报价响应文件的供应商中，根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。最后由磋商小组写出本次磋商的评审报告。

5. 评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

- 响应文件的初步评审

1.  初步评审分为资格性审查和符合性审查，磋商小组根据《初步审查表》的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效，资格证明文件不齐全的，签署是否合格、是否满足竞争性磋商文件的要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按竞争性磋商文件的要求作出了相应的承诺。

2.  审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，只要不满足《初步审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效报价。对报价有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

3.  磋商小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效报价者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知报价当事人，以让其核证、澄清事实。

4. 响应文件出现下列情况时将被认定为无效报价：

（1) 供应商不符合合格供应商的基本条件；

（2) 供应商未提交保证金或金额不足的；

（3) 报价有效期不足的；

（4) 响应文件主要资料不齐全或签署不及格的；

（5) 报价不是固定价或详细报价或详细报价表不齐全的或报价方案不是唯一的；

（6) 报价有重大漏项或重大不合理的；

（7) 投标报价高于磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

（8）安全生产措施费低于下限价的；

（9) 报价资料虚报或者谎报的；

（10) 施工方案及“★”号条款不满足要求以及商务有重大偏离或保留的；

（11) 不接受磋商小组修正的报价总价的；

（12) 磋商小组认为其它构成报价未实质性响应竞争性磋商文件要求的。

初步审查标准：《初步审查表》（见附表1）

- 磋商

1.  磋商小组邀请所有有效响应供应商参加磋商，按照供应商递交响应文件的先后顺序的形式对响应供应商进行磋商排序。

2.  磋商小组集中与单一报价人分别进行磋商（磋商的内容主要是对报价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等）。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有报价人）。

3.  磋商小组与报价供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

4.  竞争性磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

5.  最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在磋商小组规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。若供应商的后次报价高于前次报价，磋商小组有权视为无效报价。

6.  在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，对被认定为低于成本报价竞标的供应商以无效报价处理。

7.  在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

8.  磋商小组对供应商的《最终报价和承诺书》内容按《最终报价和承诺审查表》（见附表2）进行审查。

五、详细评审

1.  详细评审是对通过评审的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

2. 评分标准：

2.1商务技术评分标准：详见《商务技术评审表》（附表3）中各项因素进行评分，磋商小组各成员分别就各个供应商的商务技术状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务技术评分。各评委的商务技术评分的算术平均值即为该供应商的商务技术评分。

2.2 价格的核准和评分：

2.2.1磋商小组详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

① 若响应文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

② 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

③ 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果供应商是另外单独报价的话，评分时计入报价总价。

④ 磋商小组认为应该调整的价格。

2.2.1.1磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则视为非实质性响应磋商文件。

2.2.2对小型或微型企业产品价格扣除

2.2.2.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即：评标价＝核实价－小微企业产品（或服务或承担的工程）核实价×6%；（调整后的价格仅作为评标价格，不作为成交价格。若该供应商成交，合同价以其原报价为标准。）投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部颁发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）划分中小企业类型。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六部分响应文件格式），如供应商为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

（3）供应商若以联合体方式投标的，则联合体各方均须满足本磋商文件关于中小企业优惠标准才能享受价格优惠。

2.2.2.2监狱企业产品价格扣除

根据财政部印发的《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的规定，支持监狱和戒毒企业（简称“监狱企业”）发展，监狱企业视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

2.2.2.3残疾人福利性单位产品价格扣除

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章响应文件格式），否则视为非残疾人福利性单位。

注1：供应商若同时为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中两种，均只能享受一次价格扣除。

注2：中小企业声明函注意事项：

（1）供应商的响应文件中未提供《中小企业声明函》或提供的声明函未加盖公章的，视为非中小企业不能享受价格优惠，但不会取消该供应商的报价资格。

（2）供应商在此声明函未填写“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

（3）供应商提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要提供《中小企业声明函》，中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

（4）供应商提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

（5）一旦成交将在成交结果公告中公告其声明函，接受社会监督。

2.2.3价格评分：

①磋商小组按《磋商须知》规定校核各供应商的投标报价，经校核后的有效最终磋商报价定义为评标价格。

②价格评分：将磋商小组校核后的各供应商的有效最终磋商报价定义为评标价格。取各评标价格的最低价为评标基准价格。评标价格等于评标基准价格的定为 100分（基准分）；评标价格高于基准价格的，其价格评分按以下公式计算：

磋商价格得分＝(评标基准价格／评标价格)×100

依此计算出所有供应商的价格评分。

3. 评分总值最高为100分，商务技术及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 商务技术评分（F1） | 价格评分（F2） |
| --- | --- | --- |
| 权重（A1+A2=100%） | 80% | 20% |

根据上述商务技术及价格的综合评分（分别为F1、F2）及其权重分配（分别为A1、A2），代入下列公式计算各供应商的总得分。进入详细评审的各供应商的综合得分，按得分从高到低排名。

磋商评审总得分= F1×A1＋F2×A2

其中，F1、F2分别为商务技术、价格评分的汇总得分；A1、A2分别为商务技术及、价格评分所

占权重值（A1＋A2 =100%）。

4.  评分统计结果的验算：评分统计经磋商小组验算审核并签名确认。

5.  磋商小组将出具评审报告，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且提交最终报价的响应文件，磋商小组将按评审因素的量化指标评审得分由高到低进行排序，推荐三名成交候选人。排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人。评审得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）商务技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。

六、废标情形

1. 在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购上限价；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

七、竞争性磋商失败后的处理

1.  如果开标当天，符合采购要求的供应商不足法定3家，本项目将重新组织采购或经政府采购监督管理部门同意继续采用竞争性磋商采购方式。

2.  采购方式转为单一来源采购的评审原则和程序。

3.  磋商小组与供应商进行磋商达成一致意见后，出具《评审报告》，确定成交供应商。

八、授标

1.  磋商小组按照磋商文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人名单。

2.  采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

3. 成交供应商确定后，招标采购单位将在媒体上发布成交结果公告，并向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

九、替补候选人的设定与使用

1.  在合同签订生效之前，经采购代理机构和监管部门同意，第一成交候选人因故放弃成交资格，在采购人愿意采纳替补候选人报价方案，且报价合理的前提下，可考虑由第二成交候选人填补为成交供应商。

2.  若没有预设替补候选者，或采购人不同意采纳替补候选人报价方案时，则本项目作采购失败处理。

3.  若成交候选人及其响应文件在评审后被审查发现存有重大偏离、或没有完全实质性响应之处时，则其成交资格无效，本项目直接作废标处理，替补候选人不得填补。

4. 对由于不良行为而被取消成交资格者不得参与重新采购的磋商。

附表1：初步审查表（注：本表不需要供应商填写）

初步审查表

| 序号 | 供应商 报价有效性审查项 |  | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价函及报价有效期符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 按磋商文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |  |
|  | 已提交法定代表人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 磋商保证金符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 符合合格供应商的条件 |  |  |  |  |  |
|  | 响应文件主要资料齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商无递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一磋商项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（竞争性磋商文件规定提交备选报价方案的除外） |  |  |  |  |  |
|  | 报价价格是固定价 |  |  |  |  |  |
|  | 报价未超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价且安全生产措施费不低于下限价 |  |  |  |  |  |
|  | 报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |  |
|  | 施工方案及“★”号条款满足要求 |  |  |  |  |  |
|  | 商务无重大保留或偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 无竞争性磋商文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

备注：1．评审时评委对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的报价，要说明原因。

评委签名：                                                  日期：

附表2：最终报价和承诺审查表（注：本表不需要供应商填写）

最终报价和承诺审查表

| 序号 | 供应商 报价有效性审查项 |  | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最终报价是否低于前面轮次磋商报价，且如高于的话，是否合理 |  |  |  |  |  |
|  | 接受磋商小组修正的总价 |  |  |  |  |  |
|  | 最终承诺满足要求 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

备注：1．评审时评委对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的报价，要说明原因。

评委签名：                                                 日    期：

附表3：商务技术评审表（注：本表不需要供应商填写）

商务技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 供应商（一） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务技术响应程度 | 10 | 优：供应商对商务技术条款的响应程度优于磋商文件要求，且在有效响应文件中为最优的，得10分； 良：供应商完全响应磋商文件中的商务技术要求的，得8分； 中：供应商基本响应磋商文件中商务技术要求，且有效负偏离情况较少的，得6分； 差：供应商基本响应磋商文件中商务技术要求，且有效负偏离情况较多的，得4分。 |  |
| 2 | 公司实力和履约能力 | 6 | 供应商2015年以来经营情况： 1.有任意3年盈利的得6分； 2.有任意2年盈利的得4分； 3.有任意1年盈利的得2分； 4.其他情况不得分。 【注：响应文件提供经审计的财务状况报告复印件并加盖供应商公章，递交响应文件时提供原件查验，不提供原件不得分】 |  |
|  |  | 6 | 获得工商行政管理部门颁发的 “守合同重信用”或“重合同守信用”奖项，每获得一个年度奖项得2分，最高得6分。 注：响应文件须提供证明资料复印件并加盖公章。 【注：响应文件提供证明文件复印件并加盖供应商公章，递交响应文件时提供原件供评委查验，不提供原件不得分】 |  |
| 3 | 信用等级 | 3 | 供应商提供由中国人民银行征信中心或合法第三方信用服务机构出具的企业信用报告或信用记录的，得3分，没有不得分。【注：以提供中国人民银行征信中心或合法的第三方信用服务机构出具的信用记录或信用报告为准；第三方信用服务机构是指按照相关法律法规的规定在的监管部门或行业主管部门（中国人民银行等部门）进行备案的机构，出具信用报告或记录时须附信用服务机构的备案证明（中国人民银行征信中心出具信用报告或记录的，不需要附备案证明），不提供备案证明不得分。响应文件中提供相关复印件加盖公章。】 |  |
| 4 | 业绩 | 15 | 2016年以来完成的同类项目的经验或业绩情况，每提供一个业绩得3分，最高得15分。 【注：响应文件提供施工合同（须体现项目名称及合同签订时间和双方签章）复印件并加盖供应商公章，递交响应文件时提供原件供评委查验，不提供原件不得分】 |  |
| 5 | 投入本项目的人员实力 | 10 | 根据供应商拟投入本项目的主要施工人员（包括人员资质、经验的优劣，配备人数情况）进行对比： 优：10分；良：7分；中：3分；差：1分。 【注：响应文件提供资格证书（培训证）、职称证（如有）和近三个月（2018年10月、11月、12月）由供应商为其缴纳社保证明等相关证明资料复印件并加盖供应商公章，递交响应文件时提供原件供评委查验，不提供原件不得分】 |  |
| 6 | 施工组织计划比较 | 15 | 投标人的施工组织设计方案是否合理、科学，可操作性程度是否满足本工程实际需要。 优：15分；良：12分；中：8分；差：6分。 |  |
|  |  | 10 | 安全生产措施、工程质量保证措施、施工进度保证措施能够针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施。 优：10分；良：7分；中：3分；差：1分。 |  |
|  |  | 10 | 针对本项目的应急管理方案是否合理、可行，突发事件的处理措施和应急预案详细得当。 优：10分；良：7分；中：3分；差：1分。 |  |
| 7 | 售后服务承诺 | 5 | 工程质量保修承诺、维修响应时间、服务点的设置、维修人员配备情况等。 优：5分；良：3分；中：2分；差：1分。 |  |
| 8 | 服务便利性 | 10 | 从供应商服务响应时间、突发事件处理时效性及处理能力等方面进行评价： 优：10分；良：7分；中：3分；差：1分。 |  |
| 合计 |  | 100 | 评分总计 |  |

备注：1、评委对各响应文件进行比较后打分，最好的为优，评分分数低于60%的需文字说明。

评委签名：		                                                                                              日    期：

第五部分  合 同 书 格 式

注：此合同为参考合同，以本磋商文件的《用户需求书》的要求为基础，根据采购人需求签订合同，以采购人与成交单位签订的合同为准，采购人有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改

工程编号：

合同编号：

工程

施 工 承 包 合 同

工程名称：

发 包 人：

承 包 人：_______________________

签订时间：_________年______月_______日

- 第一节   合同协议书

（以下简称“发包人”） 为实施                 （项目名称），已接受（以下简称“承包人”） 对              （项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）履行合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）磋商文件及其补充资料；

（6）技术标准、规范和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）承包人的投标文件及其附件；

（9）已标价工程量清单；

（10）其它合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定（专用合同条款）次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                元（￥                元）。

4．承包人项目经理：                。

5．工程质量符合设计要求及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格或以上标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为   日历天。

9．本协议书一式        份，合同双方各执      份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。 补充协议是合同的组成部分。

发包人：                  （盖单位章）　承包人：                （盖单位章）

法定代表人或                           法定代表人或

其委托代理人：              （签字）    其委托代理人：              （签字）

年     月     日                         年     月     日

- 第二节   通用合同条款

全文引用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工磋商文件》（2009年版）第四章第一节。

第三节   专用合同条款

1 一般约定

1.1　词语定义

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.2　发包人：                                               。

1.1.2.3　承包人：（签约后填入承包人的名称）                     。

1.1.2.6  监理人：                                               。

1.1.4　日期

1.1.4.5　缺陷责任期（工程质量保修期）：从工程 合同完工 验收之日起一年。

1.4  合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）协议书

（2）履行合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）磋商文件及其补充资料；

（7）技术标准、规范和要求（合同技术条款）；

（8）图纸；

（9）承包人的投标文件及其附件；

（10）已标价工程量清单；

（11）其它合同文件。

2　发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.2　发包人提供的施工场地范围为：                    。

2.3.4  双方对外运弃土的堆放按下面的方式处理。

外运弃土堆场由乙方自行解决，工程量清单中土方挖运单价已包含弃土堆场租金、平整费用、污染治理费用、施工现场与堆土场间道路通行费用等；工程量清单中土方运距为参考距离，单价不因实际运距的调整而变更。

3　监理人

3.1　监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：详见监理委托合同书。

４　承包人

4.1　承包人的一般义务

4.1.9  工程的维护和照管

工程竣工验收前或移交运行管理手续办理前，承包人应负责照管和维护工作。移交运行管理时尚未完工的部分，承包人还应继续负责该部分工程的照管和维护工作。

4.2  履约担保

4.2.1承包人在合同签定前应提交（以转帐或银行保函形式）履约工程保证金，中标人履约保证金为中标价的5%。

4.2.2承包人应保证其履约担保在工程结算经财政部门审核完毕前一直有效。发包人应在工程结算经财政部门审核完毕后 28 天内，把履约担保退还给承包人。

4.5  承包人项目经理

4.5.1在开工前，承包人应按照投标文件承诺的注册建造师（项目经理）和技术负责人进行任命。拟投入本工程的注册建造师和专职安全员（或安全主任）必须具备水利行业或水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。项目技术负责人应具有水利水电类专业工程师或以上职称。无特殊原因不得更换注册建造师（项目经理）和项目技术负责人，如发生下列行为之一的，经招标人同意后更换。

①因重病或重伤(持有县、区以上医院证明)两个月以上不能履行职责的；

②因违法被责令停止执业的；

③ 因犯罪被羁押或判刑的；

④ 死亡；

⑤主动辞职或调离原工作单位的；

⑥ 因管理原因发生重大工程质量、安全事故，施工单位认为该项目经理不称职或监理单位认为该项目总监不称职需要更换的；

⑦ 无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的。

若未经招标人同意自行更换注册建造师（项目经理）、技术负责人的，或因上述第⑤、⑥、⑦项原因经招标人同意后更换注册建造师（项目经理）、技术负责人的，将扣罚施工单位一定的合同价款。其中承包人中标价在1000万或以下的，每次扣罚10万元；承包人中标价在1000万以上的，每次扣罚合同价的1%。

拟更换的项目经理、技术负责人其获奖情况、业绩履历、技术职称等主要条件不能低于投标文件确定的项目经理。

4.5.2在工程主体施工期间，施工单位项目主要负责人（建造师或项目经理、技术负责人）驻现场必须超过50%的施工工作日（到位情况以建设单位旁站人员考勤签到检查为准），若施工单位项目负责人不按要求到位的，扣罚承包人中标价的5%。承包人主要负责人离开工地管理现场应征得总监理工程师同意。对于不符合要求或不称职的承包人主要负责人，发包人或监理人有权要求承包人限期更换。

4.5.3若在施工中出现质量问题且施工单位项目负责人不按要求到位，经建设方三次提出整改要求而施工方没有及时改进或没有实质性响应的，建设方有权单方解除施工合同，由此造成的所有损失由施工方自行承担，由建设方另行选择具备相应资质的施工单位进行未完成工程的施工。

4.5.4

５　材料和工程设备

5.2　发包人提供的材料和工程设备

5.2.1　发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

发包人提供的工程设备表（参考格式）

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

6　施工设备和临时设施

6.2　发包人提供的施工设备和临时设施

（１）发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

| 序号 | 施工设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

注  设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（２）发包人提供的临时设施：       /        。

7　交通运输

7.1　道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：        /         。

9　施工安全、治安保卫和环境保护

9.2　承包人的施工安全责任

9.2.12　下列工程应编制专项施工方案：          。其中     /   应组织专家论证和审查。

9.6　文明施工

9.6.1　本合同文明工地的约定：发包人对承包人的安全文明施工工作将作不定期考核，考核不合格者必须限期整改，逾期不整改的，每次罚款人民币5000元，该款项在工程款中扣除。

10  进度计划

10.1  合同进度计划（具体施工节点由招标人根据工程项目实际制定）

10.1.1  承包人编制施工进度计划须符合以下要求：

（1）防洪要求：20   年　　月　　日前，珠基高程　　米以下的土建工程（包括复堤）全部完成，防洪闸门全部处于正常关闭挡水位置。

（2）通水要求：20  年　　月　　日前办理通水验收，拆除挡水围堰；

（3）试运行要求：20   年　　月　　日前通过试运行验收（或投入试运行）；

（4）完成复堤时间：20   年　　月　　日前；

（5）计划开工日期：20   年　 　月　  日（以监理人开工指令为准）；

（6）计划完工日期：20   年   月　 　日，总工期    日。

11　开工和竣工（完工）

11.2  竣工（完工）

承包人应在第10.1.1项和第11.5款约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工鉴定书（或签证）和竣工验收鉴定书中明确。

11.3  发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。需要增加费用的，按照第15条、第16条的约定办理；需要修订合同进度计划的，按照第10.1 款的约定办理。

（l）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时办理支付预付款、进度款手续；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4　异常恶劣的气候条件

11.4.2  承包人在工程投标时已充分考虑异常恶劣的气候对人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等不利影响，因此异常恶劣的气候属于其承担的风险范围。

11.5  承包人工期延误

(1) 逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金(元/天) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总工程内容 |  |  |

注：表中“项目及其说明”和“要求完工日期”与第10.1.1项对应。

逾期完工违约金按每天2000—5000元标准由建设单位根据施工合同价的大小约定。

（2）逾期完工违约金最高不超过合同价的5%。

11.6  工期提前

双方对工期提前的奖励约定：不约定。

１２　暂停施工

12.1  承包人承担暂停施工责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：   承包人与其雇佣的工人以及承包人与分包商之间纠纷引起停工       。

12.2　发包人暂停施工的责任

参照第11.3 款的约定办理。

15　变更

15.1工程施工过程中，由于设计变更以及施工条件变化等原因，发包人、设计人、承包人及监理人都可以提出设计变更的要求，因设计修改、变更，发包人要求成交单位施工时，成交单位不得以任何理由拒绝施工。设计变更或修改应以书面形式进行。

15.2在项目建设过程中，由于不可预见原因，项目法人提出变更要求的，应报相关部门审批后方可实施。如遇危及工程安全或可能造成严重经济损失的紧急情况，项目法人可先组织实施，并同时组织有关单位现场确认，并将有关资料报市水务局审批，报市发展和改革局批准。

15.3经批准需要增加合同规定以外的内容，增加部分符合招标条件的，必须组织招标。

15.4设计变更的要求或建议应包括以下内容：

(1) 变更的原因和依据（附设计变更的会议纪要）；

(2) 变更的内容及范围（附设计变更通知）；

(3) 变更工程量清单(包括工程量或工作量、引用单价、变更后合同价格以及引起的施工项目合同价格增加或减少总额)；

(4) 变更项目施工进度计划(包括施工方案、施工进度以及对合同控制进度目标和完工工期的影响)；

(5) 监理人与发包人对设计变更进行有效审查并报主管部门审批。

15.5 设计变更在得到发包人批准，在确定了变更工程的内容后，其增、减部分的承包价按本合同16.6款进行调整。

15.6因设计变更增加或减少工程的计量和支付：

15.15.1增加或减少的工程按“综合单价承包”的方式进行计量。

15.55.2增加或减少的工程量由承包人、监理人、发包人三方根据设计修改通知共同签证，依据各项增减工程内容和协商的相应单价和费率，对原投标书的总报价进行调整。

15.7工程变更的支付方式与价格商定后，随工程变更实施列入月工程进度款支付。

15.8如果工程变更的发生是由于承包人的合同责任与风险所导致，则为执行工程变更所发生的费用与工期延误的合同责任由承包人承担。

15.9因工程变更导致合同索赔的，按合同文件有关合同索赔的规定执行。

16　价格调整

取消原通用合同条款的内容，并代之以：

16.1 错项、漏项工程的合同价格调整

16.1.1永久工程：

1）错项工程：经监理机构确认的主要单项工程（主要单项工程是指经监理机构确认的该单项工程总造价在10万元以上或占总承包价的3%以上<含3%>的单项工程）实际工程量与工程量清单中估算工程量的差值在±10%内，合同不调价；否则，只调整超出±10%以外的部分。

2）漏项工程：经监理单位核定属于漏项工程的,可进行合同价格调整。

16.1.2临时工程：

1）临时工程实行固定总价承包，合同实施过程中单项工程的实际工程量与工程量清单中估算工程量的差值无论多少合同均不调价。

2）若临时工程中单项工程的工程量有计算差错或漏项，承包人应在开标前要求答疑，以便于发包人更改，否则，将不再予以更改。

16.2 经发包人和承包人协议的项目，按协议进行合同价格调整。

16.3 单项工程的实际工程量与工程量清单中估算工程量的差值无论多少均不提高或降低单价。

16.4投标截止日期后本合同适用的有关法律、法规的更改引起的价格调整；国家或省级的立法变更引起的价格调整，依据有关规定采用文件凭据法结算。

16.5中标后或施工期间，当出现以下三种情况时，经监理机构和发包人审核同意，可对合同承包价进行相应调整：

1）在工程实施过程中出现的工程设计修改或变更，修改或变更部分的结算工程量是承包单位实际完成的并按合同条款有关规定计量的工程量，相应增、减部分的承包价按本合同16.6款内容进行调整；

2）施工合同履行期间，工程造价主管部门发布的钢筋（材）、水泥、砂、碎石、墙材、电缆（线）、沥青、预拌砂浆、商品混凝土以及管桩等建筑主材价格涨落超过施工承包合同对应的中介预算价格5%时，合同价差按以下原则调整：

①如工程合同工期内正常施工或者发包人原因导致工期延误30天以内（含30天）时，材料价格涨落5%以内的风险由承包人承担，超出5%以上的涨价或降价风险由发包人和承包人各按50%的比例共同承担。

②如工程合同执行中由于发包人原因导致工期延误超过30天时，材料涨落5%以内的风险由承包人承担，超出5%以上的涨价或降价风险均由发包人承担。

③如工程合同执行中由于承包人原因导致工期延误，材料涨落引起的涨价或降价风险均由承包人承担。

计算公式如下：

①当材料主材价格涨幅大于5%时，计算式为S1=T1*A1*（△C1-C1*1.05）；

②当材料主材价格降幅大于5%时，计算式为S1=T1*A1*（△C1-C1*0.95）；

注：S1指某种主材补差金额（当S1为正数时为补偿金额，S1为负数时为扣减金额）；

T1指调差系数（如合同工期内正常施工或者发包人原因导致工期延误30天以内时，调差系数为0.5；如合同执行中由于发包人原因导致工期延误超过30天或承包人原因导致工期延误的，调差系数为1）；

A1指某种建筑主材的消耗量；

△C1指某种建筑主材在工程实际开工至完工期间（以开工令和完工报告为准）工程造价管理机构发布价格的平均值；

C1指某种建筑主材在合同中对应的中介预算价格。

调差金额作为价差计入工程价款，只计取规费和税金，不再按承包人的中标下浮率进行下浮。

3）《中介预算》中主要永久工程项目工程量错项和较大永久工程项目漏项时，可视以下情况进行相应调整：

①主要永久工程项目（主要单项工程是指经监理机构确认的该单项工程总造价在10万元以上或占总承包价的3%以上<含3%>的单项工程）在按设计要求实际完成的工程量与《中介预算》中相应项目的工程量差值超出±10%时，经审核确认后，只对超出±10%以外的工程量进行补扣，计算工程量时应以设计施工图纸或变更文件作为计算依据。增减部分工程量的合同单价只包含其工程直接费部分费用，计价时由工程造价咨询机构按本次招标工程中介预算的相应计价依据计价。相应增减部分工程量的间接费、企业利润、税金、保险、措施费等其他所有费用将视为已包含在合同总承包价内，不再作调整。

②依据设计施工图纸，经核对确认《中介预算》中出现其工程项目漏项时，该遗漏项目工程量依照设计施工图纸进行计算补偿，结算时，补偿项目的单价参照本合同16.6款内容进行调整。

16.6工程施工期间，因设计修改、变更，建设单位要求成交单位施工时，成交单位不得以任何理由拒绝施工，其增、减部分的承包价的调整按下列方法进行：

（1）、合同外增加工程的：合同中已有变更工程项目单价的（或类似于变更工程项目单价的），如合同单价低于《中介预算》*中标承包价浮动率，则按合同单价结算；如合同单价高于相应《中介预算》单价*中标承包价浮动率，则按《中介预算》单价*中标承包价浮动率结算；（中标承包价浮动率=投标人的总报价÷《中介预算》总价）；

（2）合同内减少工程的：其减少部分结算单价均按《中介预算》单价*中标承包价浮动率结算；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由工程造价咨询机构按本次招标工程中介预算的相应计价依据计价，按中标承包价浮动率（中标承包价浮动率=中标承包价/中介预算总价）经审核后调整执行。

16.7投标报价货币为人民币，合同金额支付结算货币为人民币。

16.8 需承包人提出变更报价书的时间为：监理机构发出变更指示后14天内。

17　计量与支付

17.1　计量

17.1.4单价子目的计量

（l)已标价工程量清单中的单价子目工程量为双方认可的并与招标图纸对应的工程量。结算工程量是承包人按图纸（含经批准的设计变更）完成的符合技术标准和要求（合同技术条款）的，并经审核批准的工程量。

结算工程量=已标价清单工程量+变更工程量（经中介审核）

17.2　预付款

本工程不设预付款。

17.3  工程进度付款

17.3.1发包人按月（计量周期）支付完成进度工程款的70%给承包人。工程进度款的拨付按每月实际完成工程量，经本工程的监理单位核实且相关资料完备，建设单位认可的70%支付工程款。工程完工验收后支付至承包合同总价的70%，工程完成结算后一年内支付至工程结算价的97%，工程结算价以财政结算审核价为准，余款3%作为质量保修金，待质量保修期满后一个月内支付（无息）。

17.3.2如果发包人在总监理工程师签字上报后14天内不予支付，也不向监理机构发出说明函，承包人可向发包人提出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知7天后减缓施工速度，直至停止施工，发包人承担违约责任。

17.3.3发包人延期付款应支付拖欠工程款的利息，利率按中国人民银行公布的同期活款利率。

17.5  竣工（完工）结算

17.5.3  工程完工结算价由中标总价和变更工程费两部分组成，变更工程费按照第16款的约定办理。

工程结算价=中标总价+变更工程费

17.6  最终结清

工程结算经财政部门审核后，按审核工程结算金额的95％支付，预留5％作为质量保证金，待整个工程质量保修期满后30 天内，发包人向承包人结清所有款项。

17.9  其他

因涉及政府投资资金，计量及支付的时间和手续须按照财政部门相关规定办理。

21  不可抗力

21.1  不可抗力的确定

不可抗力的自然灾害还包括：施工区域出现地震烈度VII度以上地震；施工区域出现八级以上持续2天的热带气旋；施工区域出现100年一遇以上洪水。

21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

(1)永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2)承包人设备的损坏由承包人承担；

(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程费用由发包人承担；

(5)清理、修复工程的费用双方协商解决；

(6)不能按期完工的，应合理延长工期。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

22  违约

取消原通用合同条款的内容，并代之以：

22.2  发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(1) 发包人原因造成停工的；

(2) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(3) 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1(2）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应延长工期，若造成承包方施工承包增加的，通过协商解决。

22.2.3 发包人违约解除合同

发生第22.2.1(2）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(l) 合同解除日以前所完成工作的价款；

(2) 承包人为该工程施工订购并己付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和己购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.2.6 由于22.2 款规定的发包人违约责任造成发包人承担费用或工程量发生变更的，按照15.3款办理有关审批手续。

24  争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25 补充条款

25.1本工程项目工人工资支付要求实行分帐管理制度，承包人须严格按《中山市水利建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（中水[2016]75号）有关规定 对工人工资支付管理承担全面责任：

（1）应当在建设项目动工前，在建设项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户。

（2）应当在用工之日起15日内为每一位工人办理工资个人账户。

（3）应当指定专人负责建设项目施工现场台账管理，真实、准确记录工人名册、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付等信息，并保存两年以上备查。

（4）应当按照“按时结算，及时支付”的原则，通过工人工资支付专用账户，将工人工资直接支付到工人的工资个人账户，并向建设单位提供工人工资支付明细表。

（5）应当跟进建设单位拨款情况，对建设单位不按照约定拨付工人工资到工人工资支付专用账户的，应及时向人力资源和社会保障部门或项目审批部门反映。

合同附件（合同编号	  ）

附件1  磋商文件及其澄清、修改及补充文件……………………………………

附件2  成交单位响应文件………………………………………………………

附件3  成交通知书……………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是磋商文件中的要求和乙方的响应文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

第六部分  响 应 文 件 格 式

根据“节约能源、保护环境”要求，建议供应商双面打印响应文件。

## 响应文件包装（封套）封面参考

响 应 文 件 □ 正本 □ 副本 递交：广东鸿厦工程管理咨询有限公司 采购项目名称：2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目 采购项目编号：HSCG4010910201 在( 年 月 日 时 分)之前不得启封 响应供应商名称(盖章)： 响应供应商地址：

## 响应文件封面参考：

响应文件

□正本   □副本

采购项目编号： HSCG4010910201

采购项目名称：2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目

响应供应商名称：             （盖单位公章）

日期：    20        年      月      日

目录

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

1.2评审项目响应资料表

二、价格文件格式

2.1报价一览表

2.2分项报价表

三、商务文件格式

3.1 报价书

3.2法定代表人资格证明书及授权委托书

3.3联合体共同投标协议书

3.4 磋商保证金交纳凭证

3.5 磋商保证金退还说明

3.6 招标代理服务费承诺书

3.7 中小企业声明函

3.8 残疾人福利性单位声明函

3.9 监狱企业的证明文件

3.10 资格声明函

3.11 供应商综合概况

3.12 商务条款响应表

四、技术文件格式

4.1 与用户需求书差异表

4.2 施工组织设计方案

4.3 项目负责人简历表

4.4 拟投本项目施工管理主要人员明细表

4.5 质保期服务承诺

4.6 采购人配合内容

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 磋商文件中要求提交“原件”的应独立递交（磋商文件另有要求的除外），并附“评审资料原件目录”。不提供“评审资料原件目录”的，若出现原件缺失等情况，均由供应商自行承担一切后果。

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 报价函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 保证金（磋商保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商的合格性 | 近三年在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价有效期 | 磋商文件规定：60天 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求，或对商务要求无重大偏离或保留 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求，或对技术要求无重大偏离或保留 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 唯一确定, 报价方案在项目预算范围内 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应磋商文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的“□”打“√”。

1.2评审项目响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |

注：供应商应根据《商务技术评审表》的各项内容填写此表。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

二、价格文件格式

2.1报价一览表

| 序号 | 报价内容 |  | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目 |  | 自开工日起 日历天内完成工程全部内容 |  |
| 报价总价 |  | 大写： 小写： |  |  |
| 安全生产措施费(税后) |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

#### 2.2分项报价表

采购项目名称:2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目

采购项目编号：HSCG4010910201

[货币单位：人民币元]

注：1. 供应商按采购人提供的详细工程量清单数据及格式进行报价。

2. 如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3．供应商报价时不得更改采购人发出的工程量清单数量，否则在确认成交后采购人有权要求成交供应商按清单数量施工。

4. 分项报价的汇总价应等于“报价一览表”中的投标总价。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

三、商务文件格式

3.1 报价书

中山市民众镇水利所、广东鸿厦工程管理咨询有限公司：

依据贵方采购项目名称 2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目 （采购项目编号： HSCG4010910201）竞争性磋商文件要求，我方代表（姓名、职务） 经正式授权并代表（供应商名称、地址）参加报价，并提交响应文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交响应文件之日起 60 天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按磋商文件规定向采购代理机构缴纳成交服务费。如我方违约，愿凭采购代理机构开出的违约通知，按磋商文件约定金额的200%在采购人付给我方的成交款中扣缴。

供应商名称(公章)：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

开户银行：

帐号：

日期：

3.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：中山市民众镇水利所、广东鸿厦工程管理咨询有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                            单位：   （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营:

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：中山市民众镇水利所、广东鸿厦工程管理咨询有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）               法定代表人：         （签名）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：      年龄：      职务：       身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营：

兼营:

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价/磋商响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的报价/磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价/磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

3.3联合体共同投标协议书（本项目不适用）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标/响应供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标/响应活动。经各方充分协商一致，就项目的投标/磋商响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标/磋商响应供应商的身份共同参加本项目的投标/磋商响应。（甲公司全称）、  （乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标/成交，联合体各方共同与（采购人）或（采购代理机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标/磋商响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照投标/磋商文件的各项要求，递交投标/磋商响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标/成交，联合体各方共同与（采购人）或（采购代理机构）签订合同书，并就中标/成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标/磋商响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标/磋商响应单位的项目组成员参加本项目投标/磋商响应。因发生上述问题导致联合体投标/磋商响应成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标/磋商有效期内有效，如获中标/成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标/响应文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）       乙公司全称：（盖章）         ……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字）       法定代表人（签字）             法定代表人（签字）
  年   月   日         年   月   日               年   月   日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

3.4 磋商保证金交纳凭证

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

3.5 磋商保证金退还说明

致：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

我方参加 2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目 （采购项目编号： HSCG4010910201）所提交的磋商保证金            元，请贵公司退还时划到下列

账户：

收 款 单 位：

收款单位地址：

开 户 银 行：

银行联行号：

账       号：

联   系  人：

联 系 电 话：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

3.6 招标代理服务费承诺书

致：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

我们在贵方组织的2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目（采购项目编号： HSCG4010910201 ）的采购活动中一旦获得成交，我们保证在磋商文件规定时间内，按磋商文件规定的计费方法，以电汇或转账形式向贵方（广东鸿厦工程管理咨询有限公司，地址：中山市东区城桂公路16号（五层501室），开户银行：中国工商银行中山东苑支行，帐号：2011014609000007041）缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在磋商保证金中扣缴，如磋商保证金金额不足，则在采购人付给成交供应商的成交金额中扣缴。

特此承诺！

承诺方法定名称（盖章）：

承诺方法定代表人或授权代表（签字）：

承诺方地址：

承诺发电话：                    传真：

承诺日期：      年   月   日

（如不是可以不提供）

3.7 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为  （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

二、本公司参加   （采购人）   的    （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

三、本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、请供应商按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的划型标准规定，认真填写上述内容。

2、若提供的是其他小型或微型企业制造的货物，投标时须同时提供货物制造商出具的《中小企业声明函》。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

（如不是可以不提供）

3.8 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的   ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.若供应商不填写本声明函的，将不给予的价格扣除。

2.若供应商不是残疾人福利性单位的，可备注说明为非残疾人福利性单位。

单位名称（盖章）：

日  期：

（如不是可以不提供）

3.9 监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.10资格声明函

致：中山市民众镇水利所、广东鸿厦工程管理咨询有限公司

本公司郑重承诺：关于贵方采购项目名称： 2019年民众镇沙仔村内河整治工程项目（采购项目编号：HSCG4010910201）的磋商，并声明：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）我方在法律上和财务上独立、合法运作并独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

（三）我方的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

（四）我方如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

（五）我方 没有 被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（六）我方为本次所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

附件：

（1）提供有效的营业执照等相关证明（复印件加盖公章）。

（2）提供2018年任意一个月或2017年财务状况证明文件或银行出具的资信证明材料复印件（复印件加盖公章）。

（3）提供2018年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明材料（复印件加盖公章）。

（4）设备和专业技术能力情况表

一、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、专业技术能力情况：

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（5）磋商文件中第一部分“竞争性磋商邀请函”供应商资格要求其他资料。

3.11 供应商综合概况

（一）供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 行政主管部门 |  |  |  |  | 资质等级/编号 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 单位简介 及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 成立日期 | 年 月 日 |  |  |  | 注册资本 |  |  | 万元 |  |  |  |
|  | 办公面积 | 自有面积 平方米，承租面积 平方米， 人均面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工总数 | 人 |  | 其中：初级职称 人，中级职称 人，高级职称 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 |  |  | 固定资产原值 |  |  | 万元 |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 |  |  | 固定资产净值 |  |  | 万元 |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） |  |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  |  | 资产 负债率 |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）供应商必须提供2015年至2017年由相关部门审核的财务状况报告复印件（加盖公章），成立时间不足三年的可自成立之日起算。

2）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）同类项目业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 项目起止时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的同类项目。响应供应商必须提供合同或验收报告复印件加盖公章。

（三）综合资质及社会信誉证书

| 序号 | 资质/信誉证书名称 | 发证机构 | 发证日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商必须提供证书或相关证明材料复印件，复印件加盖报价单位公章。

（四）供应商目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

（五）其他

1、近3年完成及正在执行的合同中发生的由于报价人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其报价资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 | 处理的内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2、其他供应商认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

我们承诺上述提供资料真实正确无误，愿意接受任何有必要的核实和调查。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

3.12 商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商工程的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 关于工期的要求 |  |  |
| 5 | 关于质量的要求 |  |  |
| 6 | 关于安全文明施工的要求 |  |  |
| 7 | 关于总包及分包的规定 |  |  |
| 8 | 关于保修期的要求 |  |  |
| 9 | 关于验收要求、验收标准及方法的要求 |  |  |
| 10 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 11 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 12 | 关于工程量增减调整方法的规定 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与服务方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

四、技术文件格式

4.1 与用户需求书差异表

| 序号 | 需求书条款号 | 需求书条款题目 | 响应 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1. 供应商应对照竞争性磋商文件要求与报价的实际情况对竞争性磋商文件中《用户需求书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异的请在“响应栏”中打“×”，并将差异情况在“差异栏”中说明。

2.本表内容不得擅自修改。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

4.2 施工组织设计方案

[说明]

供应商应按照磋商文件的要求，根据《用户需求书》要求内容做出全面响应并编制施工方案。

方案应包括但不限于以下内容：

1. 项目总述（对项目的整体理解）

2. 施工管理人员配备

3. 施工进度计划安排

4. 施工准备

5. 施工管理

6. 施工质量及验收标准

7. 主要材料、设备采购计划表

8. 施工安全保证措施

9. 其它相关承诺等

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

4.3 项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |  | 邮箱 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目管理年限 |  |  |  |  |
| 具有认证资格及注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  | 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 完成日期 |  | 项目完成质量 |  |

注：1、提供项目负责人资格证书、职称证（如有）和近三个月由供应商为其购买的社保证明等复印件。

2、所有复印件需加盖供应商公章。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

4.4 拟投本项目施工管理主要人员明细表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 证号 |  |

注：1、提供上述人员资格证书（培训证）、职称证（如有）和近三个月由供应商为其购买的社保证明等复印件；

2、所有复印件需加盖供应商公章。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

4.5 质保期服务承诺

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

4.6 采购人配合内容

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

提供相关评审资料原件附表

如果项目要求供应商提供相关评审资料原件核查，请各供应商按以下表格填写并提供相关原件以方便评审。此表不用装订在响应文件中，随原件在响应文件递交截止时间前递交。采购代理机构对原件的真实性不负责任。评审资料原件不是响应文件的组成部分，供应商须将评审资料原件的复印件附在响应文件中，否则视同没有提供相关评审资料。

评审资料原件目录

| 序号 | 资料名称 | 件数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商名称：

供应商代表签字：

领回原件的供应商代表签名：

日期：